Plano de lançamento (release plan)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | Projeto | Serv. de comunicação | | OrganizadorES | Ândrei Schuch / Maurício Carvalho | | **Transição:** Neste dia as histórias de usuário selecionadas para a iteração devem estar com os seus testes implementados e funcionando Se possível, criar uma versão executável do(s) incremento(s); definição do próximo plano de iteração.  **Prazo final:** O sistema deve estar 100% funcional.  **Iterações**: Os detalhes sobre cada interação encontra-se no plano de iteração. |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Fase do Projeto | DURAÇÃO (dias) | Início (M.D.A) | Término(M.D.A) | | iteração 1 | 21 | 3.13.2014 | 4.3.2014 | | iteração 2 | 28 | 4.3.2014 | 5.1.2014 | | iteração 3 | 28 | 5.1.2014 | 5.29.2014 | | transição | 1 | N/A | N/A | | Prazo final | 77 | 3.13.2014 | 5.29.2014 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| março | abril | maio | junho | julho | agosto |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  |  |  |  |  | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  |  |  |  | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 |  |  |  |  |  |  | |